國立高雄海洋科技大學營建工程經費審核作業
一、作業要項表

	項目編號
	會計2-7 

	項目名稱
	營建工程經費審核作業

	承辦人員
	黃清泓 聯絡分機：2174

	相關單位
	營繕組、研發處、相關業務單位

	辦理時間
	每年1月至12月

	注意事項
	1. 依預算法及中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊規定，非營業基金預算之編製有既定之時間限制，因此必須注意整個作業流程之控制，並儘可能提前規劃及作業。
2. 營建工程計畫，應由總務處以專案方式提出整體計畫，敘明理由、總工程經費、經費來源及擬辦理方式等，奉核後再循校內相關程序辦理。

3. 涉及校區整體發展計畫之營建工程，應經本校校務發展委員會審議通過後，於年度資本支出總額預算內支應；如當年度資本支出總額預算無法容納時，應編入下年度預算辦理，另因特殊、緊急需求，須於當年度辦理者，應由總務處專案陳請教育部同意先行辦理，於以後年度補辦預算。

4. 營建工程擬以自有資金辦理者，應提送本校校務基金管理委員會審議通過。

5. 總工程建造經費達新台幣1,500萬元(含)以上之新建、增建、修建、改建等工程應依本校新興工程支應原則規定辦理。
6. 總工程經費達查核金額（新台幣5,000萬元）以上之新興工程，應依「教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審議及補助要點」辦理。
7. 營建工程經費應依當年度預算編列項目及分期實施計畫按月分配數執行。
8. 計畫未編列預算或涉及預算項目變更，或預算編列不足支應之項目，其增加國庫負擔者，應函報教育部核轉行政院核定，並均應補辦預算。
9. 其餘計畫未編列預算或預算編列不足支應之項目，且不能於同一計畫已列預算總額或當年度預算調整容納，屬一般建築及設備者，5,000萬元以上報由教育部核轉行政院核定，5,000萬元以下報由教育部核定，並均應補辦預算。
10. 總預算案之審議未能依限完成時，本校營建工程經費之執行，依「預算法」第54條及「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規
定」如下： 
（1） 新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依預算法第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。 
（2） 前款以外之計畫得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支。非屬新興之延續性資本支出計畫（新興資本支出以個別計畫認定，個別資本支出計畫當年度起開始編列預算辦理者即屬新興支出），當年度可執行數仍應在上年度預算執行數或當年度預算編列數較低者之範圍內，配合工程進度覈實支用，惟依合約規定必需支付者不在此限。 


	相關法令
	1.預算法
2.中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊

3.政府公共工程計畫與經費審議作業要點

4.教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審議及補助要點

5.教育部工程規劃營建審議委員會作業要點
6.國立高雄海洋科技大學新興工程支應原則

	辦理方式
	1. 使用單位提出需求及效益評估簽准後，交由總務處撰寫構想書，含概要圖說、總工程建造經費之概算、基本資料表等專案陳核，如涉及校區整體發展計畫，應提送校務發展委員會審議，如需動支自有資金，應提送校務基金管理委員會審議。
2. 總工程建造經費未達1,500萬元之營建工程計畫，如當年度資本支出預算可以容納者，由總務處依一般行政程序辦理。當年度預算無法容納者，應編入下年度預算執行。

3. 總工程建造經費達新台幣1,500萬元(含)以上之新建、增建、修建、改建等工程應依本校新興工程支應原則規定辦理，並循預算程序辦理。總工程經費達查核金額（新台幣5,000萬元）以上之新興工程，應另依「教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審議及補助要點」辦理。
4. 計畫未編列預算或涉及預算項目變更，或預算編列不足支應之項目，其增加國庫負擔者，應函報教育部核轉行政院核定，並均應補辦預算。其餘計畫未編列預算或預算編列不足支應之項目，且不能於同一計畫已列預算總額或當年度預算調整容納，屬一般建築及設備者，5,000萬元以上報由教育部核轉行政院核定，5,000萬元以下報由教育部核定，並均應補辦預算。
5. 營建工程計畫應依「公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項」辦理規劃設計廠商之評選作業及規劃設計。
6. 規劃設計圖定案後，總務處依政府採購法規定辦理工程招標、訂約、履約管理等作業。
7. 營建工程經費核銷循採購財物保管作業及經費結報注意事項相關流程辦理。

	附件（表）
	無


二、國立高雄海洋科技大學營建工程經費審核作業流程圖
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當年資本支出預算能否容納
































使用單位提出需求及效益評估








總工程建造經費新台幣1,500萬元以下








提送本校校園規劃小組審議





提送本校校務發展委員會


會議審議





提送本校校務基金管理委員會


會議審議





總工程建造經費達新台幣1,500萬元(含)以上








5,000萬元（含）以上案件





5,000萬元以下案件





依教育部所屬實施校務基金學校營建工程經費審議及補助要點規定程序送審核定





由總務處依一般行政程序辦理





編列預算





結束





計畫未編列預算或涉及預算項目變更，或預算編列不足支應之項目，其增加國庫負擔者，應函報教育部核轉行政院核定，並均應補辦預算。其餘計畫未編列預算或預算編列不足支應之項目，且不能於同一計畫已列預算總額或當年度預算調整容納，屬一般建築及設備者，5,000萬元以上報由教育部核轉行政院核定，5,000萬元以下報由教育部核定，並均應補辦預算。
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